Overrid Akademik Hesaplama Ağı kısa adı olan projeyi baştan sona inceledim. Aşağıya eksikliğini gördüğüm, geliştirilmesi gereken ve eklenmesi iyi olacağını düşündüğüm kısımları sıralamaya çalışacağım:

- Projeyi baştan okuduğumda hakem gözüyle, sanki bir “yazılım entegrasyonu” gibi görünme riskinin olduğunu düşünüyorum. Bunu izale etmek için, Overrid protokolünün Teknik derinliği ve mevcut çözümlerle olan performans kıyaslamasının yapılması (comparison chart vb) iyi olacağını düşünüyorum.

- Proje planı ve Kuruluş Altyapısı olarak incelediğimde; İş-zaman planının 12 ay ve 8 adet İP ile mantıksal bir sorada kurgulandığını söyleyebilirim.Özellikle sayısallaşmış Teknik hedefler (başarı ölçütleri) hakemler açısından önemlidir. Ekip Yeterliliği anlamında şu anki taslakta ekip üyelerinin “aday” statüsünde olduğunu görmekteyim. Burada mutlaka hakemler, proje personelinin geçmiş deneyimini ve SGK dökümlerini görmek isteyebilirler. Bekir bey sizin dışınızdaki Teknik kadronun (backend, security, olacaksa QA vb.) CV’leri ve yetkinlikleri kritik olacaktır. Üniversite İşbirliği açısından projenin bir “pilot üniversite” veya “akademik danışman” desteği olmadan onay alması zor olacaktır. Bu kısmı ESTÜ ve Ben/benimle beraber bir iki akademik danışman ile bu boşluğu kapatabiliriz. Son olarak firma altyapısının bu çapta dağıtık system projesini (20-30 mil.TL) yürütebileceğine dair kanıtlar (mevcut sunucular, CI/CD araçları, source code repository, vb.) somutlaştırılabilir.

- Tübitak Projelerinde genelde kurum (TÜBİTAK) sağlanan fonun nasıl geri döneceğine (Ticarileşme Başarısı) bakmaktadır. Bu anlamda projeyi incelediğimde; Ulusal Kazanım açısından yerli dağıtıl kaynak yönetimi ve veri egemenliği vurgusu, ulusal stratejik hedeflerle uyuşmaktadır. Ticarileşme Stratejisi olarak “İlk 10 üniversite yayılım” hipotezi somut bir Pazar giriş planı sunmaktadır. Bana göre projede eksik olarak a) gerçek fiyatlandırma, b) Pazar payı analizleri, c) kara geçiş noktası eksiktir. Hakem gözüyle şu soruya “Neden Üniversiteler bu ürünü alsın/almalı?” iyi bir cevap verilmesi gereklidir.

- Tavsiye olarak: Pilot Uygulamanın mutlaka belirlenmesi (gerçek bir üniversiteden niyet mektubu, imzalı bir iş birliği prtokolü), bütçe gerekçelerinin kalem bazlı teklifleri (proforma), personel adam/ay maliyetlerinin güncel piyasa/Tübitak limitleri ile uyumluluğu, Projenin Teknik Derinliği, Hardware Discovery modülü, piyasadaki mevcut kütüphanelerden (hwloc, dmidecode vb.) farklı olarak yeniliğin ne olacağı? Güvenlik konusunda üniversitenin ağındaki bir makinenin düğüm yapılması, üniversitenin işlem güvenliğini nasıl etkiler? Tehdit modellemesi yapıldı mı?, Proje PErsoneli CV lerinin somutlaştırılması gibi önerilerim mevcuttur.